АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# постановление

от 09.04.2024 года                                                                            № 402

г. Фурманов

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Фурмановского муниципального района, на 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 № 164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области», Уставом Фурмановского муниципального района, администрация Фурмановского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Фурмановского муниципального района, на 2024-2026 годы (приложение 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации Совета и администрации Фурмановского муниципального района «Вестник», разместить на официальном сайте администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Фурмановского муниципального района Л.В. Белину.

Глава Фурмановского

муниципального района                                                     П.Н. Колесников

Исп. Куликова Е.А.

2-07-14

Приложение 1

к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от 09.04.2024 г.  № 402

Муниципальный  краткосрочный план реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области",  на 2024-2026 годы

Таблица 1.Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2024-2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Коли-чество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксплуата-цию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 34 | 1977 | нет данных | панельные | 5 | 1 | 4766,7 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 4347410,32 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 36 | 1977 | нет данных | крупнопанельные | 5 | 1 | 4816,6 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 4678191,54 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 26 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5681,1 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 4697985,65 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 23 | 1975 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 4836,4 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 3999460,98 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 25 | 1976 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 3431,6 | 2024 | капитальный ремонт фасада | 2837761,62 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Студнева | 9 | 1974 | нет данных | кирпич | 2 | 1 | 363,9 | 2024 | капитальный ремонт крыши | 1319033,17 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 47 | 1983 | нет данных | кирпич | 2 | 5 | 4477,7 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12282913,20 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 13 | 1990 | нет данных | кирпич | 9 | 5 | 12822,6 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 6120741,33 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Лесная | 14 | 1975 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 636,9 | 2025 | капитальный ремонт фасада | 1499988,67 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 11 | 1982 | нет данных | кирпич | 9 | 4 | 8915,7 | 2025 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9252261,36 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Крестьянская | 5а | 1976 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 3692,3 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10128458,90 |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 12 | 1997 | нет данных | панельные | 2 | 2 | 439,6 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1205879,95 |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 9 | 1973 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 506,5 | 2025 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1389395,35 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Лесная | 10 | 1981 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 636,8 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1367801,82 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Радищева | 27 | 1976 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 772,1 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 1658416,75 |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 10 | 1977 | нет данных | кирпич | 2 | 2 | 773,8 | 2025 | капитальный ремонт крыши | 2804032,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 29 | 1990 | нет данных | панельные | 5 | 4 | 5790,4 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4974949,55 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 34 | 1987 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 3855,9 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3312881,31 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Демьяна Бедного | 72 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3607,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3099548,91 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 1 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 6 | 5910,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5078222,02 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 4 | 1989 | нет данных | панельные | 5 | 10 | 9749,7 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8376669,25 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 7 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 2 | 7490,4 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6435541,95 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 9 | 1988 | нет данных | панельные | 5 | 5 | 6712,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5767277,97 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Пролетарская | 6 | 1986 | нет данных | кирпич | 5 | 5 | 4767,1 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 4095758,84 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Пролетарская | 8 | 1992 | нет данных | кирпич | 5 | 12 | 10217,5 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 8778589,91 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Пролетарская | 9 | 1988 | нет данных | кирпич | 5 | 1 | 3836,6 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3296299,30 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 21 | 1989 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 4266,9 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 3666001,01 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 38 | 1984 | нет данных | панельные | 5 | 6 | 5976,3 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 5134669,62 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 40 | 1984 | нет данных | кирпич | 5 | 11 | 7914,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 6799659,04 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 29 | 1985 | нет данных | кирпич | 5 | 4 | 2692,2 | 2026 | капитальный ремонт крыши | 2313062,86 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Д.Бедного | 69а | 1984 | нет данных | кирпич | 3 | 2 | 544,4 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей | 1493359,97 |

Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2024-2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| Адрес многоквартирного дома | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (руб.), в том числе |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | всего | ремонта или замены внутридомовых инженерных систем | ремонта или замены лифтового оборудования | ремонта крыши | утепления и ремонта фасада | ремонта фундамента | ремонта подвала |
|  |  |  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 34 | 4347410,32 |  |  |  |  | 4347410,32 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 36 | 4678191,54 |  |  |  |  | 4678191,54 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 26 | 4697985,65 |  |  |  |  |  |  | 4697985,65 |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 23 | 3999460,98 |  |  |  |  |  |  | 3999460,98 |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 25 | 2837761,62 |  |  |  |  |  |  | 2837761,62 |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Студнева | 9 | 1319033,17 |  |  |  |  | 1319033,17 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 47 | 12282913,20 | 12282913,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 13 | 6120741,33 |  |  |  |  | 6120741,33 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Лесная | 14 | 1499988,67 |  |  |  |  |  |  | 1499988,67 |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 11 | 9252261,36 |  |  | 9252261,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Крестьянская | 5а | 10128458,90 | 10128458,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово | без улицы | 12 | 1205879,95 | 1205879,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 9 | 1389395,35 | 1389395,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Лесная | 10 | 1367801,82 |  |  |  |  | 1367801,82 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Радищева | 27 | 1658416,75 |  |  |  |  | 1658416,75 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Дуляпинское сельское поселение, с. Дуляпино | улица Текстильная | 10 | 2804032,60 |  |  |  |  | 2804032,60 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 29 | 4974949,55 |  |  |  |  | 4974949,55 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 34 | 3312881,31 |  |  |  |  | 3312881,31 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Демьяна Бедного | 72 | 3099548,91 |  |  |  |  | 3099548,91 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 1 | 5078222,02 |  |  |  |  | 5078222,02 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 4 | 8376669,25 |  |  |  |  | 8376669,25 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 7 | 6435541,95 |  |  |  |  | 6435541,95 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 9 | 5767277,97 |  |  |  |  | 5767277,97 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Пролетарская | 6 | 4095758,84 |  |  |  |  | 4095758,84 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Пролетарская | 8 | 8778589,91 |  |  |  |  | 8778589,91 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Пролетарская | 9 | 3296299,30 |  |  |  |  | 3296299,30 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 21 | 3666001,01 |  |  |  |  | 3666001,01 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 38 | 5134669,62 |  |  |  |  | 5134669,62 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 40 | 6799659,04 |  |  |  |  | 6799659,04 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 29 | 2313062,86 |  |  |  |  | 2313062,86 |  |  |  |  |  |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Д.Бедного | 69а | 1493359,97 | 1493359,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 142212224,72 | 26500007,37 | - | 9252261,36 | - | 93424759,07 | - | 13035196,92 | - | - | - |