

**АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# постановление

**от 14.09.2021 года № 609**

**г. Фурманов**

**О внесении изменений в постановление администрации Фурмановского муниципального района от 19.02.2021 г. № 98 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации   
региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Фурмановского муниципального района, на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 № 164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области», Уставом Фурмановского муниципального района, администрация Фурмановского муниципального района **постановляет**:

1. Внести в постановление **администрации Фурмановского муниципального района от 19.02.2021 г. № 98 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации   
региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Фурмановского муниципального района, на 2021-2023 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).**

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации Совета и администрации Фурмановского муниципального района «Вестник», разместить на официальном сайте администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Фурмановского муниципального района Л.В. Белину.

**Глава Фурмановского**

**муниципального района Р. А. Соловьев**

Исп. Куликова Е.А.

2-07-14

Приложение 1

к постановлению

администрации Фурмановского муниципального района

от 14.09.2021 г. № 609

**Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области", на 2021-2023 годы**

Таблица 1.Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2021-2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | Материал стен | Коли-чество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксплуата-цию | завершения последнего капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Социалистическая | 21 | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 4 | 4136,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 418 358,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 8 | 1977 | 1977 | кирпич | 5 | 4 | 3824,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 087 076,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 6/2 | 1973 | 1973 | кирпич | 4 | 3 | 2437,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 023 186,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 12 | 1982 | 1982 | кирпич | 5 | 5 | 6387,7 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 380 382,48 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 13 | 1990 | 1990 | кирпич | 9 | 5 | 8592,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4 377 655,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 20 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 2 | 4457,4 | 2021 | капитальный ремонт инженерных сетей | 2 451 486,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 25 | 1999 | 1999 | кирпич | 9 | 3 | 7883,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 509 461,15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 22 | 1979 | 1979 | панельные | 5 | 6 | 5694,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3 047 794,40 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 24 | 1976 | 1976 | кирпич | 5 | 4 | 4600,4 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 418 358,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 28 | 1975 | 1975 | панельные | 5 | 5 | 4735,9 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 491 713,90 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 30 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 8 | 7612,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 4 306 666,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 32 | 1983 | 1983 | кирпич | 5 | 8 | 7313,3 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3 980 353,23 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 9 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 2 | 4673,1 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3 014 666,20 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 16 | 1976 | 1976 | кирпич | 5 | 4 | 4484,5 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 385 230,40 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 17 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 4 | 4349,7 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 418 358,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 18 | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 6 | 6058,2 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 3 185 039,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 19 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 2 | 4368,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 451 486,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 20 | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 4 | 3468,0 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 252 717,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 21 | 1974 | 1974 | панельные | 5 | 5 | 4751,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 491 713,90 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 22 | 1974 | 1974 | панельные | 5 | 5 | 4826,6 | 2021 | капитальный ремонт крыши | 2 460 952,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 2 | 1983 | 1983 | панельные | 5 | 6 | 5441,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 522 475,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Крестьянская | 2 | 1980 | 1980 | кирпич | 5 | 5 | 4397,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 915 281,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Крестьянская | 7 | 1981 | 1981 | панельные | 5 | 6 | 5942,0 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 830 094,80 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Нижний Двор | 35 | 1981 | 1981 | кирпич | 5 | 2 | 2401,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 1 419 780,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Социалистическая | 37 | 1980 | 1980 | кирпич | 5 | 8 | 8108,0 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 4 306 666,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Социалистическая | 5 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 4 | 4109,5 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 318 974,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 19 | 1981 | 1981 | кирпич | 5 | 6 | 4177,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 815 897,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 34 | 1977 | 1977 | кирпич | 5 | 5 | 4766,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 430 190,10 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 36 | 1977 | 1977 | панельные | 5 | 5 | 4816,6 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 430 190,10 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 37 | 1979 | 1979 | панельные | 5 | 5 | 4690,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 430 190,10 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 39 | 1978 | 1978 | панельные | 5 | 5 | 4673,2 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 430 190,10 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 41 | 1982 | 1982 | кирпич | 5 | 2 | 4922,0 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 484 615,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 10 | 1979 | 1979 | кирпич | 5 | 5 | 4617,1 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 550 871,40 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 18 | 1974 | 1974 | панельные | 5 | 6 | 5066,3 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 553 237,70 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 2 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 4 | 3578,7 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 591 098,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 4 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 6 | 5981,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 3 246 563,60 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 3 | 1975 | 1975 | панельные | 5 | 4 | 3323,4 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8 156 056,75 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 2 | 1973 | 1973 | панельные | 5 | 4 | 3327,0 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8 156 801,05 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 18 | 1980 | 1980 | панельные | 5 | 4 | 4035,4 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 9 844 501,45 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 11 | 1982 | 1982 | панельные | 5 | 4 | 4008,7 | 2022 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8 297 742,53 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Белова | 34 | 1990 | 1990 | панельные | 5 | 4 | 5081,4 | 2022 | капитальный ремонт крыши | 2 922 380,50 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 9 | 1974 | 1974 | панельные | 5 | 6 | 5787,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 226 413,65 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 5 | 1982 | 1982 | панельные | 5 | 6 | 5271,5 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 119 751,33 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 22 | 1983 | 1983 | кирпич | 5 | 8 | 6994,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 19 311 646,43 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 13 | 1978 | 1978 | панельные | 5 | 6 | 5709,7 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 210 349,18 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 17 | 1979 | 1979 | панельные | 5 | 6 | 5717,9 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 212 044,53 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 16 | 1977 | 1977 | кирпич | 5 | 6 | 5779,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 224 759,65 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 15 | 1977 | 1977 | панельные | 5 | 6 | 5148,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 094 341,75 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Д.Бедного | 54 | 1982 | 1982 | кирпич | 5 | 4 | 4451,4 | 2023 | капитальный ремонт фасада | 3 487 473,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 4 | 1978 | 1978 | панельные | 5 | 6 | 5192,6 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 12 103 438,75 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Колосова | 32 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 296,2 | 2022 | капитальный ремонт фасада | 697 592,47 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Д.Бедного | 56 | 1962 | 1962 | кирпич | 5 | 3 | 3832,4 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10 512 771,41 |

Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2021-2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Стоимость капитального ремонта, в том числе | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | всего | ремонта или замены внутридомовых инженерных систем | ремонта или замены лифтового оборудования | | ремонта крыши | | утепления и ремонта фасада | | ремонта фундамента | | ремонта подвала |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Социалистическая | 21 | 2 418 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022,00 | 2 418 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 8 | 2 087 076,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 2 087 076,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 6/2 | 2 023 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 2 023 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 12 | 12 380 382,48 | 12 380 382,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 13 | 4 377 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 4 377 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 20 | 2 451 486,80 | 2 451 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 25 | 2 509 461,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,50 | 2 509 461,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 22 | 3 047 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,00 | 3 047 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 24 | 2 418 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022,00 | 2 418 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 28 | 2 491 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053,00 | 2 491 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 30 | 4 306 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 4 306 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 32 | 3 980 353,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1682,10 | 3 980 353,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Возрождения | 9 | 3 014 666,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1274,00 | 3 014 666,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 16 | 2 385 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008,00 | 2 385 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 17 | 2 418 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022,00 | 2 418 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 18 | 3 185 039,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1346,00 | 3 185 039,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 19 | 2 451 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1036,00 | 2 451 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 20 | 2 252 717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 2 252 717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 21 | 2 491 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053,00 | 2 491 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Жуковского | 22 | 2 460 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,00 | 2 460 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Ивановская | 2 | 2 522 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066,00 | 2 522 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Крестьянская | 2 | 2 915 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232,00 | 2 915 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Крестьянская | 7 | 2 830 094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1196,00 | 2 830 094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Нижний Двор | 35 | 1 419 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 419 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Социалистическая | 37 | 4 306 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 4 306 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Социалистическая | 5 | 2 318 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 2 318 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 19 | 2 815 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1190,00 | 2 815 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 34 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027,00 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 36 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027,00 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 37 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027,00 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 39 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027,00 | 2 430 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 41 | 2 484 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 2 484 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 10 | 2 550 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078,00 | 2 550 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 18 | 2 553 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079,00 | 2 553 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 2 | 2 591 098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095,00 | 2 591 098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Хлебникова | 4 | 3 246 563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1372,00 | 3 246 563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 3 | 8 156 056,75 | 8 156 056,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 2 | 8 156 801,05 | 8 156 801,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 18 | 9 844 501,45 | 9 844 501,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 11 | 8 297 742,53 | 8 297 742,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Белова | 34 | 2 922 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235,00 | 2 922 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 9 | 12 226 413,65 | 12 226 413,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 5 | 12 119 751,33 | 12 119 751,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 22 | 19 311 646,43 | 19 311 646,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 13 | 12 210 349,18 | 12 210 349,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 17 | 12 212 044,53 | 12 212 044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 16 | 12 224 759,65 | 12 224 759,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Тимирязева | 15 | 12 094 341,75 | 12 094 341,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Д.Бедного | 54 | 3 487 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3 487473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | с.Хромцово | 4 | 12 103 438,75 | 12 103 438,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Колосова | 32 | 697 592,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 592,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фурмановский муниципальный район | Фурмановское городское поселение, г.Фурманов | улица Д.Бедного | 56 | 10 512 771,41 | 10 512 771,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 264007038,79 | 161851000,94 | 0,00 | 0,00 | 41402,6 | 97970972,38 | 900,00 | 4185065,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |