Приложение

к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от  04.07.2022  № 661

Приложение 1

к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от 15.11.2016 № 911

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы

Фурмановского муниципального района»

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района»

| Наименование программы | Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | Срок реализации – 2017-2024 гг. |
| Перечень подпрограмм | 1.Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования 2.Ремонт автомобильных дорог |
| Администратор программы | Заместитель главы администрации Фурмановского муниципального района. |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| Цели и задачи программы | -увеличение сети автомобильных дорог общего пользования и сохранение их состояния на нормативном уровне; -обеспечения безопасности и удобства движения пешеходов и транспортных средств; -повышение уровня благоустройства в жилой застройке |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования 807 106 062,89 рублей, в том числе: 2017 год – 110 716 960,86 рублей; 2018 год – 93 003 193,04 рублей; 2019 год – 99 807 545,96 рублей; 2020 год – 95 883 274,33 рублей; 2021 год – 142 957 980,03 рублей; 2022 год – 185 483 726,90 рублей; 2023 год – 41 995 907,21 рублей; 2024 год – 37 257 474,56 рублей. - бюджет Фурмановского городского поселения: 2017 год – 86 837 170,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района 20 900 000,00 рублей; 2018 год – 74 476 874,87 рублей; 2019 год – 76 484 228,88 рублей; 2020 год – 64 695 325,27 рублей; 2021 год – 61 377 240,24 рублей; 2022 год – 46 006 281,14 рублей; 2023 год – 35 094 017,21 рублей. 2024 год – 30 218 724,56 рублей. -бюджет Фурмановского муниципального района: 2017 год – 2 879 790,86 рублей; 2018 год – 11 526 318,17 рублей; 2019 год - 12 753 519,08 рублей; 2020 год - 19 161 521,05 рублей; 2021 год – 18 191 629,15 рублей; 2022 год – 19 977 823,22 рублей; 2023 год – 6 901 890,00 рублей; 2024 год – 7 037 750,00 рублей. -бюджет Ивановской области 2017 год – 16 000 000,00 рублей; 2018 год – 7 000 000,00 рублей; 2019 год – 10 569 798,00 рублей; 2020 год – 12 026 428,01 рублей; 2021 год – 63 389 110,64 рублей; 2022 год – 119 499 622,54 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. -Федеральный бюджет: 2017 год – 5 000 000,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |

### 2.  Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Улично-дорожная сеть Фурмановского муниципального района - крупная составная часть коммунального хозяйства, требующая значительных затрат на содержание и развитие.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

-ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Фурмановского муниципального района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

## 3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

### 3.1.Цели и целевые показатели муниципальной программы

Целями реализации муниципальной программы выступают:

Основной целью Программы является увеличение сети автомобильных дорог общего пользования и сохранение их состояния на нормативном уровне, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

-ремонт наиболее востребованных участков транспортной сети;

-обеспечение нормативных параметров и снижение уровня аварийности на автодорогах;

-обеспечение безопасности и удобства движения пешеходов и транспортных средств.

Срок реализации Программы - 2017-2024 годы.

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

| № п/п | Показатели и индикаторы | Ед. изм. | 2013-2024 | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области | км | - | 304, 28 | 304, 28 | 304, 28 | 304, 28 | 304, 66 | 304, 66 | 304, 66 | 304,66 | 304,66 | 304,66 | 304,66 | 304,66 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Фурмановского муниципального района Ивановской области | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Фурманов и Фурмановского муниципального района Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: - Фурмановское городское поселение* -Фурмановский муниципальный район** | км | - | 3,81 | 4,49 | 2,75 | 2,8 | 5,443 | 5,9277 | 5,1997 | 6,01: 4,5205 * 1,49** | 6,34: 4,49* 1,85** | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: - Фурмановское городское поселение* -Фурмановский муниципальный район** | км | - | 222, 79 | 225, 25 | 226, 17 | 227, 81 | 229,1 | 230, 02 | 231, 24 | 232,15: 80,04* 152,11** | 233,06: 80,36* 152,70** | 233,98: 80,67* 153,31** | 235,20: 81,10* 154,11** | 236,11: 81,40* 154,71** |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | - | 73, 22 | 74, 01 | 74, 33 | 74,9 | 75,2 | 75,5 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,8 | 77,2 | 77,5 |

### 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

### Реализация Муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

-улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля протяжённости автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения к 2023 году составит 22,8 %.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего | 110 716 960,86 | 93 003 193,04 | 99 807 545,96 | 95 883 274,33 | 142 957 980,03 | 185 483 726,90 | 41 995 907,21 | 37 257 474,56 |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог», в т.ч. | 76 927 960,86 | 51 611 783, 97 | 48 872 755, 17 | 40 594, 610,01 | 89 099 124,57 | 121 948 950,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Фурмановского городского поселения: | 53 048 170,00 | 44 611 783, 97 | 38 302 957,17 | 27 324 186,27 | 25 463 923,50 | 2 000 917,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | -ремонт автомобильных дорог | 34 254 576,20 | 44 171 992,67 | 37 746 651,80 | 24 647 310,22 | 23 255 215,67 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -ремонт дорог, расположенных по улицам 1-ая Свободы, Карла Либкнехта, Совнаркомовская в г.Фурманов | 4 993 593,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт дороги ул. Парижской Коммуны и участка дороги ул. Степана Разина, г.Фурманов | 0,00 | 439 791,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 556 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. Хлебникова | 0,00 | 0,00 | 144 493,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. Крестьянская | 0,00 | 0,00 | 95 029, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт дороги г. Фурманов, ул. Восточная | 0,00 | 0,00 | 106 086,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. 1-я Гороховская | 0,00 | 0,00 | 176 572,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. Краснограж данская | 0,00 | 0,00 | 34 124, 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 876,05 | 391 867,83 | 384 234,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги ул. Большевистская г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 166,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги ул. Возрождения(от дома № 29 до ж\д переезда) г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 562, 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги ул. Советская г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 766, 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги ул. Дачная г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 324, 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка дороги ул. Жданова г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 056, 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнение полномочий органов местного самоуправления поселения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района | 13 800 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Ермолино-Нерехта в районе ул. Возрождения в г.Фурманов» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000, 00 | 1 816 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национально проекта «Безопасные качественные дороги» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Ермолино-Нерехта в районе ул. Возрождения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 682,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт дорог улиц Октябрьская, Фабричная, Сакко и Ванцетти г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 682,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Фурмановского муниципального района: | 2 879 790, 86 | 0,00 | 0,00 | 1 243 995, 73 | 246 090, 43 | 448 410,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | -ремонт участка автомобильной дороги «Белино-Михайловское» Фурмановского муниципального района | 2 666 870, 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -мероприятия по ремонту участка автомобильной дороги «Белино-Михайловское» | 212 920, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 995,73 | 246 090, 43 | 261 106,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | -ремонт дороги ул.Больничная; ул.Учтельская; окружная дорога через пекарню; участок дороги ул.Советская с.Дуляпино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 995,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги с.Фряньково Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 082,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги с.Хромцово Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 007,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт участков автомобильных дорог с. Фряньково, д. Котово Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 106,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 304,1 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильной дороги ул. Орджоникидзе с.Дуляпино Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 717,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги (от границы Фурмановского городского поселения до ж.д. переезда) Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 586,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Ивановской области: | 16 000 000,00 | 7 000 000,00 | 10 569 798,00 | 12 026 428,01 | 63 389 110,64 | 119 499 622,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту участка автомобильной дороги «Белино-Михайловское» Фурмановского муниципального района | 7 000 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог, расположенных по улицам 1-ая Свободы, К.Либкнехта, Совнаркомовская в г. Фурманов | 9 000 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту дороги ул. Парижской Коммуны и участка дороги ул. Степана Разина, г. Фурманов | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 10 569 798, 00 | 12 026 428,01 | 11 556 339,62 | 12 261 472,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги г. Фурманов, ул. Хлебникова | 0,00 | 0,00 | 2 745 367, 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги г. Фурманов, ул. Крестьянская | 0,00 | 0,00 | 1 805 555, 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту дороги г. Фурманов, ул. Восточная | 0,00 | 0,00 | 2 015 643, 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги г. Фурманов, ул. 1-я Гороховская | 0,00 | 0,00 | 3 354 875, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги г. Фурманов, ул. Краснограж данская | 0,00 | 0,00 | 648 355, 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги ул. Большевистская г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 163,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги ул. Возрождения(от дома № 29 до ж\д переезда) г. Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 687,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги ул. Советская г. Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 554,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги ул. Дачная г. Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту участка дороги ул. Жданова г. Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 948,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -софинансирование расходных обязательств по ремонту дороги: ул.Больничная ул.Учтельская, окружная дорога через пекарню; участок дороги ул.Советская с.Дуляпино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 916,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту участков автомобильных дорог с. Фряньково, д. Котово Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 961 016,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по установке систем контроля линий электроосвещения, установка недостающего и восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях для функционирования систем освещения в рамках содержания автомобильных дорог местного значения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 455, 97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 832 771,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт участка автомобиольной дороги ул. Д.Бедного (от границы Фурмановского городского поселения до конечной остановки маршрута № 4), г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 355 826,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт автомобильной дороги ул.Набережная, г.Фурманов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 714,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ремонт автомобильной дороги ул.Б.Фурмановская г.Фурманов, протяженностью 1770 м с устройством островка безопасности (1 шт) на перекрестке с ул.Красноармейская и искусственных неровностей,совмещенных с пешеходными переходами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 174 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 784 972,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог по улицам Октябрьская, Сакко и Ванцетти, Фабричная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 784 972,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национально проекта «Безопасные качественные дороги» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 894 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Ермолино-Нерехта в районе ул. Возрождения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 894 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 777,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильной дороги ул. Орджоникидзе с.Дуляпино Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 639,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги (от границы Фурмановского городского поселения до ж.д. переезда) Фурмановского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 138,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет: | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ремонт дороги, расположенной по ул. Д.Бедного в г.Фурманов | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования», в т.ч. | 33 789 000,00 | 41 391 409,07 | 50 934 790,79 | 55 288 664,32 | 53 858 855,46 | 63 534 776,85 | 41 995 907,21 | 37 257 474,56 |
|  | Средства бюджета Фурмановского городского поселения: | 33 789 000,00 | 29 865 090,90 | 38 181 271,71 | 37 371 139,00 | 35 913 316,74 | 44 005 363, 85 | 35 094 017,21 | 30 218 724,56 |
|  | -содержание автомобильных дорог | 26 689 000,00 | 29 865 090,90 | 38 181 271,71 | 37 371 139,00 | 35 913 316,74 | 45 005 363, 85 | 35 094 017,21 | 30 218 724,56 |
|  | -исполнение полномочий Фурмановского муниципального района по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов Фурмановского муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета Фурмановского муниципального района, | - | 11 526 318,17 | 12 753 519,08 | 17 917 525,32 | 17 945 538,72 | 19 529 413,00 | 6 901 890,00 | 7 038 750,00 |
|  | иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Фурмановского муниципального района на исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 11 526 318,17 | 12 753 519,08 | 17 917 525,32 | 17 223 716,63 | 18 074 013,00 | 6 901 890,00 | 7 038 750,00 |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов поселений ФМР | - | - | - | - | 721 822,09 | 1 445 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Фурмановского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА

«Организация функционирования автомобильных дорог

общего пользования»

1.ПАСПОРТ

подпрограммы  «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации - 2017-2024 г.г. |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| Цели подпрограммы | -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Фурмановского муниципального района; -увеличение срока службы дорожных покрытий; -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Фурмановского муниципального района; -обеспечение нормативных параметров и снижение уровня аварийности на автодороге; -обеспечения безопасности и удобства движения пешеходов и транспортных средств. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования - 378 050 878,26 рублей, в том числе: -общий объем финансирования: 2017 год – 33 789 000,00 рублей; 2018 год – 41 391 409,07 рублей; 2019 год – 50 934 790,79 рублей; 2020 год – 55 288 664,32 рублей; 2021 год – 53 858 855,46 рублей; 2022 год – 63 534 776,85 рублей; 2023 год – 41 995 907,21 рублей; 2024 год – 37 257 474,56 рублей. -бюджет Фурмановского городского поселения: 2017 год – 33 789 000,00 рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района 7 100 000,00 рублей); 2018 год – 29 865 090,90 рублей; 2019 год – 38 181 271,71 рублей; 2020 год – 37 371 139,00 рублей; 2021 год – 35 913 316,74 рублей; 2022 год – 44 005 363,85 рублей; 2023 год – 35 094 017,21 рублей; 2024 год – 30 218 724,56 рублей. -бюджет Фурмановского муниципального района 2018 год – 11 526 318,17 рублей; 2019 год – 12 753 519,08 рублей; 2020 год – 17 917 525,32 рублей; 2021 год – 17 945 538,72 рублей; 2022 год – 19 529 413,00 рублей; 2023 год – 6 901 890,00 рублей; 2024 год – 7 038 750,00 рублей. |

2. Краткое описание направлений деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы

Основными направлениями деятельности в рамках мероприятий подпрограммы являются содержание автомобильных дорог, светофорных объектов, расположенных на территории Фурмановского муниципального района.

Содержание дорог - это выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дороги.

Задача содержания дорог состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Зимнее содержание дороги - работы и мероприятия по защите дороги в зимний период от снежных отложений и заносов, очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями.

Содержание светофорных объектов включает в себя комплекс работ по контролю за их техническим состоянием, включающим в себя осмотр светофоров, при необходимости замену и ремонт светодиодных матриц, регулировку времени включения сигналов светофора, другие работы по обслуживанию, предусмотренные нормативно-технической документацией на светофорные объекты.

Средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры) располагаются и оборудуются в соответствии с установленными документами – Проектами организации дорожного движения Фурмановского городского и сельских поселений Фурмановского муниципального района Ивановской области.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результатом выполнения мероприятий подпрограммы должны стать:

-улучшение социальных условий жизни населения;
 -повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на   территории Фурмановского муниципального района; 
-снижение отрицательных воздействий на природную среду;
-обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортной сети Фурмановского муниципального района;

-бесперебойная и надежная работа всех устройств светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах Фурмановского муниципального района.

Целевые индикаторы Подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Объём работ (площадь) по механизированной уборке, зимнему содержанию дорог | м2 | 196 645 | 196 645 | 196 645 | 205 541, 40 | 214 378, 00 | 214 378, 00 | 214 378, 00 | 214 378, 00 |
| 2. | Объём работ (площадь) механизированной уборке, зимнему содержанию дорог с переходным или грунтовым покрытием | м2 | 280 409 | 280 409 | 280 409 | 363 310,50 | 363 310,50 | 363 310, 50 | 363 310, 50 | 363 310, 50 |
| 3. | Объём работ (площадь) по механизированной уборке и зимнему содержанию тротуаров и площадей | м2 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 44 830, 25 | 45 381, 65 | 45 381, 65 | 453 81, 65 | 453 81, 65 |
| 4. | Объём работ (площадь) механизированной уборке, летнему содержанию дорог | м2 | 155054 | 155054 | 155 054 | 147 076 | 1 523 331,00 | 1 523 331,00 | 1 523 331,00 | 1 523 331,00 |
| 5. | Объём работ (площадь) работ по механизированной уборке, летнему содержанию тротуаров | м2 | 157 776 | 157 776 | 157 776 | 32 636, 50 | 32 637, 60 | 32 637, 60 | 32 637, 60 | 32 637, 60 |
| 6. | Количество светофорных объектов, находящихся на содержании | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

4. Мероприятия подпрограммы

4.1. Содержание автомобильных дорог

Мероприятие включает в себя:

-содержание автомобильных дорог; тротуаров, скверов, автобусных остановок;

-устройство и содержание светофорных объектов;

-ямочный ремонт;

-устройство искусственных неровностей;

-нанесение горизонтальной дорожной разметки;

-установка дорожных знаков;

-корректировка ПОДД;

-замена, ремонт и установка автобусных павильонов;

-окашивание травы на обочинах дорог;

-очистка водоотводных канав;

-обрезка веток;

-окраска металлических ограждений, стоек дорожных знаков, бордюрного камня;

-восстановление сопряжения дороги и моста,

- установка систем контроля линий электроосвещения, установка недостающего и восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях для функционирования систем освещения в рамках содержания автомобильных дорог местного значения;

- проверка объема и качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог;

- проверка сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог.

Срок реализации  –  2017 – 2024 г.г.

Общий объём финансирования  –  284  437  923,97 рублей, в том числе:

-бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год – 33 789 000,00 рублей;

2018 год – 29 865 090,90 рублей;

2019 год – 38 181 271,71 рублей;

2020 год – 37 371 139,00 рублей;

2021 год – 35 913 316,74 рублей;

2022 год – 44 005 363,85 рублей;

2023 год – 35 094 017,21 рублей;

2024 год – 30 218 724,56 рублей.

4.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Фурмановского муниципального района на исполнению части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятие включает в себя:

-ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Фурмановского муниципального района»;

-текущее содержание автомобильных дорог сельских поселений;

-ямочный ремонт дорог сельских поселений.

Срок реализации  –  2018 – 2024 гг.

Общий объём финансирования  –  91  435  732,20  рублей, в том числе:

-бюджет Фурмановского муниципального района:

2018 год – 11 526 318,17 рублей;

2019 год – 12 753 519,08 рублей;

2020 год – 17 917 525,32 рублей;

2021 год – 17 223 716,63  рублей;

2022 год – 18 074 013,00 рублей;

2023 год – 6 901 890,00 рублей;

2024 год – 7 038 750,00 рублей.

4.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов поселений ФМР

Общий объём финансирования  –  2 177 222,09   рублей, в том числе:

-бюджет Фурмановского муниципального района:

2021 год – 721 822,09   рублей;

2022 год – 1 455 400,0 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Фурмановского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог»

1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог» |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации - 2017-2024 г.г. |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| Цели подпрограммы | -Ремонт наиболее востребованных участков транспортной сети; -обеспечение нормативных параметров и снижение уровня аварийности на автодороге; -обеспечение безопасности удобства передвижения пешеходов и транспортных средств. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования - 429 055 184,63 рублей, в том числе: 2017 год – 76 927 960,86 рублей; 2018 год – 51 611 783,97 рублей; 2019 год – 48 872 755,17 рублей; 2020 год – 40 594 610,01 рублей; 2021 год – 89 099 124,57 рублей; 2022 год – 121 948 950,05 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. -бюджет Фурмановского городского поселения: 2017 год – 53 048 170,00 рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района 13 800 000,00 рублей), 2018 год – 44 611 783,97 рублей; 2019 год – 38 302 957,17 рублей; 2020 год – 27 324 186,27 рублей; 2021 год – 25 463 923,50 рублей; 2022 год – 2 000 917,29 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. -бюджет Фурмановского муниципального района: 2017 год – 2 879 790,86 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 1 243 995,73 рублей; 2021 год – 246 090,43 рублей; 2022 год – 448 410,22 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. -бюджет Ивановской области: 2017 год – 16 000 000,00 рублей; 2018 год – 7 000 000,00 рублей; 2019 год – 10 569 798,00 рублей; 2020 год – 12 026 428,01 рублей; 2021 год – 63 389 110,64 рублей; 2022 год – 119 499 622,54 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. -Федеральный бюджет: 2017 год – 5 000 000,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 121 948 950,05 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |

2. Краткое описание направлений деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы включают в себя:

-ремонт автомобильных дорог, в т. ч. проездов к жилым зданиям.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Улучшение параметров дорожного покрытия дорог и проездов к жилым зданиям, увеличение сроков эксплуатации автомобильных дорог.

2.Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств.	                                                    3.Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения.

4. Улучшение экологической обстановки в городе.

5.Повышение уровня благоустройства зоны жилой застройки.

Целевые индикаторы Подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Фурмановского муниципального района, на которых проведены ремонтные работы | км | 5,443 | 5, 9277 | 5, 1997 | 6, 0105 | 6,34 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Площадь отремонтированных тротуаров, проездов к жилым зданиям | м2 | 7 850 | 0 | 0 | 851,4 8243, 565 | 1128, 26 5688, 86 | 1128, 26 5688, 86 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги «Белино-Михайловское» Фурмановского муниципального района | км | 0,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность отремонтированных дорог, расположенных по улицам 1-ая Свободы, Карла Либкнехта, Совнаркомовская в г. Фурманов | км | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность отремонтированной дороги, расположенной по улице Парижской Коммуны в г. Фурманов | км | 0,00 | 0,7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность участка отремонтированной дороги, расположенного по улице Степана Разина в г. Фурманов | км | 0,00 | 0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Протяженность отремонтированной дороги, расположенной по улице Восточная в г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Протяженность участка отремонтированной дороги, расположенного по улице Хлебникова в г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Протяженность участка отремонтированной дороги, расположенного по улице Красногражданская в г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Протяженность участка отремонтированной дороги, расположенного по улице Крестьянская в г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность участка отремонтированной дороги, расположенного по улице 1-я Гороховская в г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0,7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Большевистская г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Возрождения (от дома № 29 до ж\д переезда)г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0,2403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Советская г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0,2336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Дачная г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0,2608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Жданова г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Тимирязева (вдоль дет. поликл. до д.11 к д. 29 по ул. Д.Бедного) г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Тимирязева (до ЦДТ) г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0, 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Суворова (до ул. Тургенева) г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0, 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Протяженность отремонтированного участка дороги, расположенной по ул. Ульяновская г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Протяженность отремонтированного участка дороги к хлебозаводу г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0, 0862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Птяженность отремонтированного участка дороги ул.Больничная; ул.Учтельская; окружная дорога через пекарню; участок дороги ул.Советская с.Дуляпино | км | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Протяженность отремонтированного участка дороги от ул. Жуковского до д. 24 ул. Тимирязева г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 2711 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Протяженность отремонтированного участка дороги к детскому саду «Солнышко» между домами № 3 и № 5 по ул. Мичурина г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 1557 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Протяженность отремонтированного участка дороги к детскому дому (с дороги ул.Дачная г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 0682 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Протяженность отремонтированного участка дороги от ул. Октябрьская до парка на ул. Белова г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 2162 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Протяженность отремонтированного участка дороги ул. Тимирязева (от д. 23 до д. 37) г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 2857 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Протяженность отремонтированного участка дороги от ул. Жуковского до Компании Миртекс г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,285 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Протяженность отремонтированного участка дороги пос. Мирный г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 0946 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Протяженность отремонтированного участка дороги ул. Пролетарская г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 2121 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Протяженность отремонтированного участка дороги ул. Д.Бедного (от границы Фурмановского городского поселения до конечной остановки маршрута №4) г. Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Протяженность отремонтированного участка дороги ул. Набережная г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5602 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Протяженность отремонтированного участка дороги ул. Б. Фурмановская г.Фурманов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Протяженность отремонтированных дорог по улицам ул. Октябрьская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Фабричная | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 |
| 34 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Ермолино- Нерехта в районе ул. Возрождения в г. Фурманов | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,22 | 0 | 0 |
| 35 | Ремонт участка автомобильной дороги с.Фряньково Фурмановского муниципального района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 36 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Д.Бедного (от границы Фурмановского городского поселения до ж.д. переезда) Фурмановского муниципального района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 37 | Ремонт автомобильной дороги ул. Орджоникидзе с.Дуляпино Фурмановского муниципального района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 38 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Котово Фурмановского муниципального района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |

4. Мероприятия подпрограммы

4.1. Ремонт автомобильных дорог.

Мероприятие включает в себя:

1.Восстановление дорожных ограждений;

2. Укрепление обочин;

3. Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог;

4. Укладка слоев покрытия;

5. Ремонт бордюров;

6. Ремонт тротуаров;

7. Замена водопропускных труб;

8. Ликвидация колей глубиной до 50 мм;

9. Разработка проектов, сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов;

10. Установка дорожных ограждений;

11. Устройство тротуаров;

12. Ремонт и устройство пешеходных мостов.

13. Восстановление сопряжения дороги и моста.

14.Ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

15. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Срок реализации – 2017- 2024 гг.

4.2. Расходы  на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

Общий объем финансирования –  429  055 184,63  рублей, в том числе:

-бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год – 53 048 170,00 рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района 13 800 000,00 рублей),

2018 год – 44 611 783,97 рублей;

2019 год – 38 302 957,17 рублей;

2020 год –  27 324 186,27  рублей;

2021 год – 25 463 923,50  рублей;

2022 год – 2 000 917,29 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района:

2017 год – 13 800 000,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

-бюджет Фурмановского муниципального района:

2017 год – 2 879 790,86 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 1 243 995,73 рублей;

2021 год – 246 090,43 рублей;

2022 год – 448 410,22 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

-бюджет Ивановской области:

2017 год – 16 000 000,00 рублей;

2018 год – 7 000 000,00 рублей;

2019 год – 10 569 798,00 рублей;

2020 год – 12 026 428,01 рублей;

2021 год – 63 389 110,64 рублей;

2022 год – 119 499 622,54 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

-Федеральный бюджет:

2017 год – 5 000 000,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 121 948 950,05 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

В том числе в 2017 году:

- Ремонт участка автомобильной дороги  «Белино-Михайловское» Фурмановского муниципального района

Мероприятие включает в себя:

1.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;

2.Устройство оснований из щебня;

3.Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных;

4.Замена водопропускных труб;

5.Укладка слоев покрытия;

6. Установка ограждений.

Срок реализации – 2017 г.

Общий объем финансирования – 9 879 790,86 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского муниципального района:

2017 год  –  2 879 790,86 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  7 000 000,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт дорог, расположенных по улицам 1-ая Свободы, Карла Либкнехта, Совнаркомовская в г. Фурманов

Мероприятие включает в себя:

2. Укрепление обочин;

3. Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог;

4. Укладка слоев покрытия;

5. Ремонт бордюров;

6. Ремонт тротуаров.

Срок реализации – 2017 г.

Общий объем финансирования – 13 993 593,80 рублей

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  – 4 993 593,80 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  9 000 000,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт автомобильной дороги, расположенной по ул. Д.Бедного в г.Фурманов

Срок реализации – 2017 г.

Общий объем финансирования – 5 000 000,00 рублей, в том числе

Федеральный бюджет:

2017 год  –  5 000 000,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского городского поселения на исполнение полномочий  Фурмановского муниципального района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов сельских поселений Фурмановского муниципального района

Межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского городского поселения на исполнение полномочий  Фурмановского муниципального района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов сельских поселений Фурмановского муниципального района 13 800 000,00 рублей, в том числе бюджет Фурмановского муниципального района:

2017 год  –  13 800 000,00 рублей;

В том числе в 2018 году:

- Ремонт дороги ул. Парижской Коммуны и участка дороги ул. Степана Разина, г.Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;

2.Устройство оснований из щебня;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2018 г.

Общий объем финансирования – 7 439 791,30 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  439 791,30 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  7 000 000,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

В том числе в 2019 году:

- Ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. Хлебникова.

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоев основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2019 г.

Общий объем финансирования – 2 889 860,7 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 144 493,09 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0 000,00 рублей;

2019 год  –  2 745  367,61 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. Крестьянская

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоев основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2019 г.

Общий объем финансирования – 1 900 584,73 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 95 029,26 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0 000,00 рублей;

2019 год  –  1 805 555,47 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт дороги г. Фурманов, ул. Восточная

Мероприятие включает в себя:

1.Устройство выравнивающих слоев основания;

2.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2019 г.

Общий объем финансирования – 2 121 729,96  рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 106 086,53 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0 000,00 рублей;

2019 год  –  2 015 643,43 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. 1-я Гороховская

Мероприятие включает в себя:

1. Планировка площадей механизированным способом;

2. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез;

3.Устройство выравнивающего слоя основания;

4.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2019 г.

Общий объем финансирования – 3 531 448,04 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 176 572,46 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0 000,00 рублей;

2019 год  –  3 354 875,58 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка дороги г. Фурманов, ул. Красногражданская

Мероприятие включает в себя:

1. Планировка площадей механизированным способом;

2. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез;

3.Устройство выравнивающего слоя основания;

4.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2019 г.

Общий объем финансирования – 682 479,94 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 34 124,03 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год –  0,00 рублей;

2023 год –  0,00 рублей;

2024 год –  0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0 000,00 рублей;

2019 год  –  648 355,91 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –  0,00 рублей;

2022 год –  0,00 рублей;

2023 год –  0,00 рублей;

2024 год –  0,00 рублей.

В том числе в 2020 году:

- Ремонт участка дороги ул. Большевистская г. Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающего слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2020 г.

Общий объем финансирования –  2 543 329,62 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  127 166,49 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год –  0,00 рублей;

2023 год –  0,00 рублей;

2024 год –  0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  2 416 163,13 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка дороги ул. Возрождения (от д. № 29 до ж/д переезда) г.Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающего слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2020 г.

Общий объем финансирования – 1 351 250,16 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  67 562,53 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  1 283 687,93 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка дороги ул. Советская г. Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2020 г.

Общий объем финансирования – 675 320,84 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год –  0,00 рублей;

2020 год  –  33 766,05  рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  641 554,79 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка дороги  ул. Дачная г. Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2020 г.

Общий объем финансирования – 1 566 480,98 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  78 324,05 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  1 488 156,93 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка дороги ул. Жданова г. Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2020 г.

Общий объем финансирования – 1 401 005,28 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  70 056,93 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  1 330 948,35 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт дороги: ул. Больничная, ул. Учительская, окружная дорога через пекарню, участок дороги ул. Советская  с. Дуляпино

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоев основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2020 г.

Общий объем финансирования – 6 109 912,61 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского муниципального района:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  1 243 995,73 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  4 865 916,88 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей:

2024 год – 0,00 рублей.

В том числе в 2021 году:

- Ремонт автомобильной дороги от ул. Жуковского до д.24 ул.Тимирязева, г.Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 1 060 981,78 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   1 060 981,78 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт автомобильной дороги к детскому садику Солнышко между д.3 и д.5  ул.Мичурина, г.Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 1 327 545,08 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   1 327 545,08 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт автомобильной дороги к детскому дому (с дороги ул.Дачная), г.Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 284 174,98  рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   284 174,98  рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт автомобильной дороги от ул. Октябрьская до Семейного парка на ул.Белова, г.Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 1 161 879,20 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   1 161 879,20 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт автомобильной дороги ул.Тимирязева (от д.23 до д,37) г.Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 2 323 045,74  рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   2 323 045,74  рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка автомобильной дороги с.Фряньково Фурмановского муниципального района Ивановской области

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования –  1 541 655,26  рублей, в том числе

бюджет Фурмановского муниципального района:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   77 082,76 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 1 464 572,50 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка автомобильной дороги с.Хромцово Фурмановского муниципального района Ивановской области

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования –  3 380 153,34  рублей, в том числе

бюджет Фурмановского муниципального района:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   169 007,67  рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  –  0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год – 3 211 145,67 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

4.4. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Ермолино-Нерехта в районе ул. Возрождения в г. Фурманов»

Срок реализации – 2020-2021 г.г.

Общий объем финансирования – 4 116  840,00 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения

2020 год  –  2 300 000,00 рублей;

2021 год – 1 816 840,00 рублей.

4.5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- Ремонт участка автомобильной дороги ул. Д. Бедного (от границы Фурмановского городского поселения до конечной остановки маршрута №4), г. Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 4 355 826,38 рублей, в том числе бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   4 355 826,38 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная, г. Фурманов

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 3 302 714,64 рублей, в том числе бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   3 302 714,64 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт автомобильной дороги ул. Б. Фурмановская г. Фурманов, протяженностью 1770 м с устройством островка безопасности (1 шт) на перекрестке с ул. Красноармейская и искусственных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2021 г.

Общий объем финансирования – 44 174 230,00 рублей, в том числе бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   44 174 230,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

В том числе в 2022 году:

- Ремонт автомобильных дорог по улицам ул. Октябрьская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Фабричная.

Мероприятие включает в себя:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами;

2.Устройство выравнивающих слоя основания;

3.Укладка слоев покрытия;

4. Ремонт тротуаров

Срок реализации – 2022 г.

Общий объем финансирования – 19 773 655,20 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 988 682,76 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 18 784 972,44 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

- Ремонт участка автомобильной дороги (от границы Фурмановского  городского поселения до ж.д. переезда) Фурмановского муниципального района Ивановской области,  с.Фряньково Фурмановского муниципального района Ивановской области,  д.Котово Фурмановского муниципального района Ивановской области  ул. Орджоникидзе с. Дуляпино Фурмановского муниципального района Ивановской области

Мероприятие включает в себя:

1. Устройство выравнивающих слоя основания;

2. Укладка слоев покрытия.

Срок реализации – 2022 г.

Общий объем финансирования – 8 968 204,35 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского муниципального района:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 448 410,22 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 8 519 794,13 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

4.6. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

- Софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу Ермолино - Нерехта в районе ул.Возрождения в г. Фурманов

Срок реализации – 2022 г.

Общий объем финансирования – 85 494 400,00 рублей, в том числе

бюджет Фурмановского городского поселения:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 600 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

бюджет Ивановской области:

2017 год  –  0,00 рублей;

2018 год  –  0,00 рублей;

2019 год  – 0,00 рублей;

2020 год  –  0,00 рублей;

2021 год –   0,00 рублей;

2022 год – 84 894 400,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.