администрациЯ

Фурмановского городского поселения

ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНовление

от   10  апреля  2014     №  59

г. Фурманов

Об утверждении  муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения Фурмановского района Ивановской области на период 2014-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района, администрация    Фурмановского    городского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области на период 2014-2028 годы».

2 . Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации

Фурмановского городского поселения                                  В.В. Пелевин

Утверждена постановлением администрации

Фурмановского городского поселения

от _____________2014  № _______

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения на период 2014-2028 годы

Фурманов

2014

Раздел 1. Паспорт Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Фурмановского городского поселения

на период 2014 - 2028 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения на период 2014-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Решение Совета Фурмановского городского поселения от 22.12.2009г. №98 «Об утверждении Генерального плана Фурмановского городского поселения», Постановление Администрации Фурмановского городского поселения от 16.08.2010 г. №260 «Об утверждении Плана реализации Генерального плана Фурмановского городского поселения Ивановской области в новой редакции» |
| Заказчик Программы | Администрации Фурмановского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрации Фурмановского городского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Фурмановского городского поселения, предприятия коммунального комплекса города |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана Фурмановского городского поселения и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития Фурмановского городского поселения. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2028 годы |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация станции очистки воды, контактных камер; расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся районам города, согласно утвержденному Генеральному плану Фурмановского городского поселения; модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения Фурмановского городского поселения; модернизация системы утилизации отходов; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 1070,555 млн. руб., в том числе: 2014г. – 200,786 млн.руб.; 2015г. – 169,416 млн.руб.; 2016г. – 209,756 млн.руб.; 2017г. – 59,286 млн.руб.; 2018г. – 46,486 млн.руб.; 2019г. – 41,586 млн.руб.; 2020г. – 41,586 млн.руб.; 2021 г. – 31,586 млн.руб.; 2022 г. – 31,586 млн.руб.; 2023 г. – 72,086 млн.руб.; 2024 г. – 40,051 млн.руб.; 2025 г. – 31,586 млн.руб.; 2026 г. – 31,586 млн.руб.; 2027 г. – 31,586 млн.руб.; 2028 г. – 31,586 млн.руб. |
| Важнейшие целевые показатели, оценивающие результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в период с 2014 - 2028 годы с 60 до 40%. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества предоставления коммунальных услуг. 5. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района. Координатором Программы является администрация Фурмановского городского поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Фурмановского городского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Фурмановского городского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Фурмановского городского поселения и Администрация Фурмановского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения на период 2014-2028 годы охватывает весь комплекс обеспечения населения Фурмановского городского поселения объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры, предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, обеспечение надежного, своевременного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение физического и морального износа объектов (зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, оборудования) коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса в условиях свободных рыночных отношений, направленных на удовлетворение все более индивидуализированных запросов и предпочтений потребителей, привлечение средств внебюджетных источников с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Кроме этого, программа предполагает улучшение экологического благополучия посредством значительного снижения вреда, причиняемого объектами коммунальной инфраструктуры окружающей природной среде, растительному и животному миру в целом и отдельным биогеоценозам, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и предотвращение необратимых процессов в природе.

Однако в настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг Фурмановского городского поселения находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В результате в организациях жилищно-коммунального комплекса Фурмановского городского поселения отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Жилищно-коммунальное хозяйство Фурмановского городского поселения, в сегодняшнем его состоянии, характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения на 01.01.2014 года превышает в среднем 67%, износ котельных – 58% (в целом по России – 55%), сетей водопровода – 73% (в целом по России 65%), сетей канализации – 70% (в целом по России – 63%), тепловых сетей – 68% (в целом по России – 63%), электрических сетей – 70% (в целом по России – 58%). Около 35% основных фондов полностью отслужили свой срок. Немедленной перекладки требуют около 20% теплопроводов и 35% сетей водоснабжения и канализации.

Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 22%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% и более от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Из-за повышенного загрязнения водных источников, традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффектными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Кроме этого, существующие системы водоподготовки, также имеют физический износ, что приводит к аварийным ситуациям, перебоям в работе и следовательно снижению качества очистки и водоподготовки воды поставляемой населению Фурмановского городского поселения. Физический износ сетей водоснабжения, а также периодические  аварийно-восстановительные работы приводят к загрязнению поставляемой потребителям воды.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение. Так, в 2012-2013 годах количество аварий и нарушений в работе коммунальных объектов по сравнению с 2011 годом выросло в несколько раз.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Ивановская область, а следовательно и Фурмановского городское поселение относится к регионам, где отмечается устойчивый дефицит качественной питьевой воды. Водопроводы с забором воды из поверхностных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.

Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к возникновению аварий и технологическим нарушениям при их эксплуатации.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в Фурмановском городском поселении достигают в среднем 20-25% поданной в сеть воды. В городе Фурманов фактически отсутствует оборудование для сбора и очистки ливневых стоков, в результате чего часть сточных поверхностных ливневых вод, а также стоки промышленных предприятий попадают в водоемы рыболовно-хозяйственного и питьевого назначения.

Загрязнение окружающей среды связано и с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Существующие канализационные очистные сооружения с биологической очисткой города Фурманов (год постройки – 1973) с проектной производительностью 14700 м3/сут. работают фактически с производительностью 18000 м3/сут., что не обеспечивает степень очистки сточных вод до требуемых нормативов.

Ветхое состояние тепловых сетей чаще всего становится причиной отключения энергоснабжения домов в зимний период.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы постоянно возрастает. Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Одной из основных причин износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса Фурмановского городского поселения. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с одновременным реформированием управления жилищно-коммунальным комплексом Фурмановского городского поселения.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам в части модернизации объектов ЖКХ Фурмановского городского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Фурмановского городского поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Фурмановского городского поселения.

Причинами наличия нерешенных проблем ЖКХ Фурмановского городского поселения  являются:

- высокий уровень износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость (моральный износ);

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса;

- слабое привлечение средств внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Общая потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения на 2014 — 2028 годы в сферах теплоснабжения, (реконструкции котельных и тепловых сетей), водоснабжения и водоотведения составляет более 800 млн. руб. Такой объем финансирования не может быть обеспечен только за счет бюджетных ассигнований. Требуется создание условий для привлечения средств внебюджетных источников посредством создания условий для их привлечения. Поэтому одной из основных задач является формирование условий для реализации инвестиционных проектов и привлечения средств как бюджетных, так и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения.

Таким образом, реализация Программы нацелена на использование и применение  произошедших за последнее время изменений в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, а также будет направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения.

В настоящее время в структуре жилищно-коммунального хозяйства Фурмановского городского поселения содержится значительный спектр инженерных сооружений и коммуникаций, не считая здания жилого фонда, значительная часть которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии в соответствии с действующими в настоящее время стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Раздел. 3 Перспективы развития Фурмановского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Цель Программы

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения является реализация Генерального плана Фурмановского городского поселения и других документов территориального планирования, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

3.2. Важнейшие обобщенные целевые

показатели, оценивающие результаты реализации Программы

Таблица 1

| № | Наименование целевого показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность работы системы коммунальной инфраструктуры, % | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
| 2 | Потери коммунальных ресурсов в производственном процессе от общего количества поставляемого ресурса, % | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 3 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в % | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 |

Выполнение вышеуказанных целевых показателей (индикаторов) возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.

Планируется, что реализация Программы к 2028 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту. В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Продолжение осуществления мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры в Фурмановском городском поселении приведет к улучшению  состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг населению и административно-общественной  сфере Фурмановского городского поселения. Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты комплексного развития, модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Успешное выполнение мероприятий Программы к 2028 году будет способствовать:

- созданию устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры с 67 до 42 %;

- повышению экологической ситуации в Фурмановском городском поселении.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Раздел. 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения приводятся по каждому виду коммунальных ресурсов (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение).

Таблица 2

| № | Наименование целевого показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критерии доступа для населения коммунальных услуг, % | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 67 |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 3 | Перспективная нагрузка,% | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| 4 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, % | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Качество поставляемого коммунального ресурса, % | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 6 | Надежность работы систем коммунальной инфраструктуры, % | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица 3

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |
| 1 | Реконструкция ПС Фурманов - 1 | Повышение качества электроснабжения города |  | 20,0 | 2016-2020 | - | + | - | Снижение количества аварийных ситуаций | Внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция ВЛ-6 кв для электроснабжения водозаборных сооружений | Повышение качества электроснабжения водозаборных сооружений | - | 39,9 | 2015-2020 | - | + | - | Снижение количества аварийных ситуаций | Внебюджетные источники, бюджетные средства |
| 3 | Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения м.Фотеиха и ул. Д. Бедного | Повышение качества электроснабжения м.Фотеиха | - | 4,5 | 2015 | - | + | - | Снижение количества аварийных ситуаций | Внебюджетные источники |
| 4 | Строительство ТП № 31, № 59, дополнительной ТП в м. Лопатино | Повышение качества электроснабжения | - | 12,0 | 2015 | - | + | - | Снижение количества аварийных ситуаций | Внебюджетные источники |
|  | Итого |  |  | 76,4 |  |  |  |  |  |  |

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Таблица 4

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |
| 1 | Строительство 2 блочно-модульных котельных по ул. Д.Бедного, (м.Бакшеево в г.Фурманове) | Независимое теплоснабжение м.Бакшеево | - | 99,83 | 2014 | + | + | + | Улучшение теплоснабжения и подача ГВС круглогодично | Внебюджетные источники |
| 2 | Тепловые сети Фурмановского городского поселения | Повышение качества теплоснабжения | - | 473,79 | Поэтапно, до 2028 г. | + | + | + | Улучшение теплоснабжения и подача ГВС круглогодично | Внебюджетные источники |
|  | Итого |  |  | 573,62 |  |  |  |  |  |  |

5.3.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 5

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |
| 1 | Строительство водопроводной насосной станции 1-го подъема по ул.Хлебникова | Повышение качества водоснабжения ул.Хлебникова | Глубина скважины 230 м | 2,0 | 2014 | + | + | + | Повышение качества водоснабжения ул.Хлебникова | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | Строительство водопроводной насосной станции 1-го подъема по ул. Ивановская в г. Фурманов | Повышение качества водоснабжения ул.Ивановская | Глубина скважины 230 м | 2,0 | 2014 | + | + | + | Повышение качества водоснабжения ул.Ивановская | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Строительство водопроводной насосной станции 1-го подъема и накопительного резервуара по ул. Возрождения в г. Фурманов | Повышение качества водоснабжения ул.Возрождения | Глубина скважины 210 м | 1,7 | 2016 | + | + | + | Повышение давления в системе водоснабжения жилищного фонда в соответствии с нормативными требованиями | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 4 | Строительство 2-х водопроводной насосной станций 1-го подъема в микрорайоне Лопатино города Фурманов | Повышение качества водоснабжения м.Лопатино | Глубина скважин 200 м | 3,2 | 2015 | + | + | + | Источник резервного водоснабжения | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 5 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 3 по ул.Дачная | Повышение качества водоснабжения ул.Дачная | Глубина скважины 230 м | 2,2 | 2015 | + | + | + | Повышение качества водоснабжения ул.Дачная | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 6 | Строительство водопровода |  |  | 38,1 | 2013-2023 | + | + | + | Повышение качества системы водоснабжения | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей |  |  | 110 | 2013-2023 | + | + | + | Повышение качества системы водоснабжения | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
|  | Итого |  |  | 159,2 |  |  |  |  |  |  |

5.4.Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Таблица 6

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей по ул.Колосова, Острецовская, Красноармейская, Дачная, Красина в г. Фурманов | Улучшение экологической ситуации | 4912,4 пог.м | 45,93 | 2016, 2017, 2024 | + | + | + | Улучшение экологической ситуации | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | Подключение новых абонентов | - | 0,405 | 2014, 2024 | + | + | + | Улучшение экологической ситуации | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Строительство коллектора | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | - | 3,3 | 2015-2017 | + | + | + | Улучшение экологической ситуации | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 4 | Перекладка изношенных сетей канализации | Снижение потребления электрической энергии при эксплуатации систем водоотведения | - | 4,8 | 2014-2016 | + | + | + | Снижение потребления электрической энергии при эксплуатации систем водоотведения | Бюджетные средства, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса |
|  | Итого |  |  | 54,435 |  |  |  |  |  |  |

5.5. Программа инвестиционных проектов транспортной  инфраструктуры

Таблица 7

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |
| 1 | Реконструкция путепровода через железную дорогу Ермолино-Нерехта в районе ул. Возрождения в г. Фурманове | Устранение аварийного состояния путепровода | - | 21,9 | 2015 | + | + | + | Восстановление несущей способности и устойчивости | Бюджетные средства |
|  | Итого |  |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |

5.6. Программа инвестиционных проектов жилищного строительства

Таблица 8

| № п/п | Наименование (описание) проекта | Цель проекта | Технические параметры | Необходимые капитальные затраты,млн. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на топливо или энергию | Снижение затрат на ремонт | Снижение затрат на зарплату | Прочие эффекты |  |
| 1 | Реконструкция здания общежития по ул. Социалистическая,12 в г. Фурманове | Восстановление несущей способности, устойчивости основных строительных конструкций здания | 31 индивидуальная квартира | 65,0 | 2015 | + | + | + | Дополнительные муниципальные квартиры | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство жилого дома по ул Д.Бедного, 74 (м.Бакшеево) в г. Фурманове -2 очередь | Ввод в эксплуатацию нового жилищного фонда | 90 квартир 5400 м2 | 120,0 | 2016 | + | + | + | Улучшение условий проживания населения | Бюджетные средства, привлеченные средства (средства инвестора) |
|  | Итого |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |

5.7. Взаимосвязанность проектов

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Целью  программы в сфере теплоснабжения является: оптимизация работы системы путем систематического анализа гидравлических режимов работы тепловых сетей.

Тепловые  сети  двухтрубные,  радиальные,  тупиковые. Суммарная протяженность по длине канала тепловых сетей системы отопления – 43673 метра, общий объем сетей системы отопления 1724 м3, расход на отопление с учетом оценки присоединенной нагрузки фабрик по кубатуре и удельным тепловым характеристикам – 2176 т/час и нагрузка на отопление 54,4 Гкал/час. Источниками  тепла  на тепловых сетях являются котельные и ТПП (всего 11 источников).

Результаты гидравлических расчетов по отдельным сетям:

Источник КОТБ1 (улица Белова)– гидравлический режим удовлетворительный.

Источник КОТB1 (улица Возрождения южная часть) – гидравлический режим удовлетворительный за исключением некоторых абонентов в конце трассы.

Источник  ТПП_Темп (ОАО «Темп»)– гидравлический режим удовлетворительный.

Источник  ТПППТФф-ки2 (фабрика №2) – гидравлический режим удовлетворительный.

Источник  КОТ РСК (РСК и улица Социалистическая) – гидравлический режим удовлетворительный.

Источник ТППС1 (улица Социалистическая) – гидравлический режим удовлетворительный.

Источник  КОТХ1 (улица генерала Хлебникова) – гидравлический режим в виду большой протяженности сетей от источника до абонентов напряженный. Потребители на вводе не имеют достаточного напора для устойчивого теплоснабжения.

Источник  КОТД1 (улица Дачная) – гидравлический режим удовлетворительный.

Источник  ТПП1 (улица Нижний Двор ) – гидравлический режим удовлетворительный за исключением нескольких абонентов с подключением трубопроводами с недостаточными диаметрами.

Источник ТП2 (улица Революционная) – гидравлический режим удовлетворительный за исключением абонента по адресу ул.Революционная, д. 16 с подключением трубопроводом с недостаточным диаметрам – 50 мм.

Источник КОТ1 (улица Возрождения северная часть) – гидравлический режим удовлетворительный.

Предполагается выполнить синтез данных о характеристиках теплотрасс, абонентских вводах и источниках теплоснабжения, сопоставить их по возможности с точными топографическими планами и по результатам гидравлического расчета выявить проблемные места. Анализ предполагает, что проводится регулярные промывки внутренних систем отопления абонентов и наладка – установка у всех потребителей теплоты ограничительных дросселирующих шайб. Кроме того, предполагается выбрать места для размещения новых источников в соответствии с оптимальным гидравлическим режимом.

Результатами  выполненных  в  полном  объёме  мероприятий программы  будут являться:

- снижение затрат на собственные нужды;

- повышение  гидравлической  устойчивости  работы тепловых  сетей;

- создание  необходимых  напоров  на  тепловых  вводах  потребителей;

- потребление  абонентами тепловой  сети  расчётного  расхода  тепла;

- обеспечение комфортных условий в помещениях потребителей тепла;

- расположение новых источников в оптимальных для гидравлики местах тепловой сети.

5.8. Основные направления программных мероприятий

Таблица 9

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования всего, млн. руб. | Затраты на проведение работ, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Электроснабжение | 76,4 | - | 21,5 | 10 | 10 | 14,9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Теплоснабжение | 573,62 | 131, 416 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 |
| 3 | Водоснабжение | 159,2 | 67,6 | 27,4 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | 40,5 | - | - | - | - | - |
| 4 | Водоотведение | 54,435 | 1,77 | 2,03 | 24,47 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | 8,465 | - | - | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура | 21,9 | - | 21,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Жилищное строительство | 185,0 | - | 65,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе | 1 070, 555 | 200,786 | 169,416 | 209, 756 | 59,286 | 46,486 | 41,586 | 41,586 | 31,586 | 31,586 | 72,086 | 40,051 | 31,586 | 31,586 | 31, 586 | 31,586 |

Раздел 6. Объемы финансирования Программы

Таблица 16

| Наименование объекта (мероприятия) | 2014 - 2020 годы, всего | В том числе по годам, в млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Электроснабжение | 76,4 | - | 21, 5 | 10 | 10 | 14,9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция ПС Фурманов - 1 | 20,0 | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция ВЛ-6 кв для электроснабжения водозаборных сооружений | 39,9 | - | 5 | 5 | 5 | 9,9 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения м.Фотеиха и ул. Д. Бедного | 4,5 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство ТП № 31, № 59, дополнительной ТП в м. Лопатино | 12,0 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение | 573, 62 | 131,416 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 |
| Строительство 2 БМК по ул. Д.Бедного (м.Бакшеево в г. Фурманове) | 99, 83 | 99, 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети Фурмановского городского поселения | 473, 79 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 586 | 31, 86 | 31, 586 | 31, 586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 | 31,586 |
| Водоснабжение | 159,2 | 67,6 | 27,4 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | 40,5 | - | - | - | - | - |
| Строительство водопроводной насосной станции 1-го подъема по ул.Хлебникова | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство водопроводной насосной станции 1-го подъема по ул. Ивановская в г. Фурманов | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство водопроводной насосной станции 1-го подъема и накопительного резервуара по ул. Возрождения в г. Фурманов | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство 2-х водопроводной насосной станций 1-го подъема в микрорайоне Лопатино города Фурманов | 3,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт артезианской скважины № 3 по ул.Дачная | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство водопровода | 38,1 | 24,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция водопроводных сетей | 110 | 39 | 22 | 22 |  | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | 54, 435 | 1,77 | 2,03 | 24, 47 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | 8, 465 | - | - | - | - |
| Строительство канализационных сетей по ул.Колосова, Острецовская, Красноармейская, Дачная, Красина в г. Фурманов | 45, 93 | - | - | 21, 29 | 16, 31 | - | - | - | - | - | - | 8, 33 | - | - | - | - |
| Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | 0, 405 | 0,27 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0, 135 | - | - | - | - |
| Строительство коллектора | 3,3 | - | 0,53 | 1,38 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перекладка изношенных сетей канализации | 4,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортная инфраструктура | 21,9 | - | 21,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция путепровода через железную дорогу Ермолино-Нерехта в районе ул. Возрождения в г. Фурманове | 21,9 | - | 21,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилищное строительство | 185,0 | - | 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция здания общежития по ул. Социалистическая,12 в г. Фурманове | 65,0 | - | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилого дома по ул Д.Бедного, 74 (м.Бакшеево) в г. Фурманове -2 очередь | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Управление программой

  - Ответственный за реализацию программы

Программа реализуется на территории муниципального образования «Фурмановское городское поселение». Координатором Программы является глава администрации Фурмановского городского поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Фурмановского городского поселения.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Фурмановского городского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Фурмановского городского поселения и администрация Фурмановского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию Фурмановского городского поселения.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

  - План-график работ по реализации программы

Таблица 10

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2014 – 2028 годы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса | до 01 июля |
| 2. | Сроки утверждения тарифов | до 15 декабря |
| 3. | Сроки принятия решений по выделению бюджетных средств | ноябрь |
| 4. | Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в т.ч. На концессию | постоянно |

7.3. Порядок и сроки корректировки программы

Приведенные в программе разделы могут редактироваться в процессе развития и реализации настоящей Программы, в ходе изменений законодательной базы РФ в рабочем порядке. Корректировку Программы в соответствии с изменившимися условиями её осуществления своевременно выполняют исполнительные органы Фурмановского городского поселения, в лице главы администрации Фурмановского городского поселения, в рамках своей компетенции, в соответствии с изменениями в долгосрочных целевых Программах городского поселения.

Все изменения и дополнения вносятся в Программу в течение 30 календарных дней с момента принятия администрацией Фурмановского городского поселения решения о внесении соответствующих изменений (дополнений) или с момента вступления в силу нормативно-правовых актов РФ непосредственно влияющих на порядок  и условия реализации настоящей Программы.

Корректировка Программы утверждается решением Совета Фурмановского городского поселения или постановлением администрации Фурмановского городского поселения.